# 多智能体项目交接与创新点分析

项目： HRL–MARL 多播服务功能树在线编排与重配置

核对日期： 2026-09-05　　用途： 项目交接、导师讨论、创新点筛选

项目根目录： C:/​Users/​11353/​Desktop/​hrl_​marl_​reconfig_​starter

本报告依据当前代码、配置、保存的实验报告及本次有限自检编写。历史结果均注明范围，不等于本次重新训练或重跑。创新方向是待检索、待实验证明的研究假设；本次没有开展新的系统文献查新，不能据此宣称“首次提出”。文中的 [E编号] 对应末尾证据索引。

# 1. 项目现状与选题判断

项目已经有较完整的研究平台，但尚未形成“学习算法在公平比较下稳定优于强基线”的证据闭环。 最有价值的现成基础包括：完整 SFT 候选生成、请求级联合调度、有向资源账本、状态版本检查、迁移事务，以及 Ryu/Mininet 执行和探针接口。下一步应围绕一个可被证伪的问题形成算法贡献，而不是继续增加模型名称。

目前最值得优先研究的是：存在批内资源冲突时，如何让价值学习、联合可行性解码和实际执行保持一致，并在有限决策时间内获得超过强启发式的收益。 这个问题可直接复用主代码链，且有明确的当前性能边界。若更偏向“重配置”论文，则优先研究剩余生命周期与预测不确定性约束下的迁移决策，但需先补齐动作影响未来状态的环境。[E03–E08]

三个必须先明确的事实：

- 3097 条在线请求全部接受的保存结果中，wqmix_​checkpoint=null，实际排序器是 BatchedHRLPolicyRanker。这是批量 HRL 策略评分与账本准入结果，不是 WQMIX 优势证据。

- 五个测试 seed、500 条请求的保存比较中，WQMIX 和 joint_​greedy 都接受 439 条。WQMIX 的决策 P95 约 1.56 ms，joint-greedy 约 0.34 ms；这组数据尚未体现额外学习成本带来的接受率收益。

- 中央大脑仍为 RuleBasedBrainAgent。部署、迁移、重路由角色及 Skill 协议已经实现，但“中央大脑经过训练”及“三角色共同端到端学习”尚未得到当前主链证据支持。[E01–E03]

最近完成的 Germany50 五个 HRL 变体打包属于单请求 HRL 基线/消融交付。它与请求级 WQMIX 联合调度是不同实验层次，不能把那 30 组 HRL 实验直接当成多智能体协作实验。

# 2. 研究任务与三种多智能体含义

## 2.1 任务对象

一个请求包含源节点、多个目的节点、按顺序处理的 VNF 序列、资源需求及生命周期。系统要生成完整服务功能树：从源经过有序 VNF 阶段，再到达所有目的端；同时满足 CPU、内存和每条有向链路的带宽约束。部署后还需处理热点、SLA 风险、迁移和树重路由。

成功不能只看“找到一条路”或“放置了 VNF”。完整映射、资源准入、真实执行、探针测得的 SLA 是四个不同层次。尤其要区分已启动请求中的条件 SLA 成功率与以全部到达请求为分母的端到端 SLA 成功率。[E09]

## 2.2 不能混为一谈的三条算法线

| 算法线 | 智能体是谁 | 动作是什么 | 当前定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早期 Role-MARL | SFT 选择、VNF 迁移、树重路由三个固定角色 | 选择目标 SFT、执行迁移/重路由候选或不动作 | 独立 DQN / QMIX 原型；默认配置仍为 independent_dqn |
| 请求级部署 WQMIX | 同一微批中的每个待部署请求 | 选择一个完整候选或 reject | 当前联合准入与调度主线 |
| 中央大脑与专业角色 | Brain + Deployment / Migration / Reroute | 分派事件、调用 Skill、返回提案并仲裁执行 | 当前 Brain 为规则策略；角色接口不等于角色均已学得策略 |

迁移 WQMIX 另以“被选中的 VNF 迁移任务”为临时智能体，动作是完整目标 DC 方案或 no-migration。部署和迁移 checkpoint 类型不同，不可互换。物理节点不是上述请求级 WQMIX 的智能体，拓扑扩大不会自动把智能体数变成物理节点数。[E01、E06、E10]

## 2.3 当前主链与实际运行边界

请求到达 / 生命周期事件
    → 规则中央大脑派发任务
    → HRL rollout，或完整候选生成 + 批量 HRL 策略评分
    → 可选 WQMIX 候选排序
    → 有时间/候选预算的联合可行性解码
    → 版本校验 + 原子资源提交
    → 导出完整计划
    → Ryu/Mininet 执行 + VNF Agent + UDP SLA 探针
    → 可选迁移 / 重路由

必须区分两种 HRL 路径：legacy 模式执行有状态双层 rollout；batched-policy 模式用已有编码器及高低层策略给纯函数生成的完整候选评分，保存结果明确写有 rollout_​vectorized=false。后者不能描述成已经把完整 HRL 环境交互向量化。

run_​multiagent_​online.py 已能串接规划层的候选、可选 WQMIX 与账本；它不包含数据面 SLA 测量。真实执行入口中的在线 HRL、在线 WQMIX、预生成计划仍有模式互斥关系。当前应表述为“规划层闭环已存在，数据面可阶段式接入”，不能笼统宣称所有环节已在同一进程端到端联训或在线串联。[E02、E09、E11]

# 3. 关键实现与代码导航

| 组件 | 关键文件 | 已有能力与边界 |
| --- | --- | --- |
| 单请求 HRL | train_​tahrl.py；core/​hrl/​；core/​gnn/​ | 高低层策略、图编码、IL 与 RL；候选和动作 mask 是正确性重点 |
| HRL 环境 | envs/​sfc_​env.py；envs/​modules/​HRL_​Coordinator.py | 有向 SFT 语义、资源及生命周期；不是部署 MARL 账本的同一实例 |
| 完整候选生成 | core/​marl/​deployment_​topk.py | 完整放置、分段路径、组播树、资源 footprint；候选生成质量决定上限 |
| 批量策略与候选流水线 | core/​hrl/​batched_​policy.py；core/​marl/​online_​parallel_​pipeline.py | 批量评分、工作线程、同快照候选、有限重试；不能据线程数宣称推理并行收益 |
| 请求级 WQMIX | core/​marl/​batch_​deployment_​wqmix.py | 共享候选 Q 网络、mask、单调 mixer、乐观加权 TD、可选模仿损失 |
| 联合解码 | core/​marl/​joint_​candidate_​decoder.py | 候选集合内的有界搜索/修复，接受数优先，Q 分数次之；非全局最优保证 |
| 原子提交 | core/​marl/​joint_​candidate_​transaction.py；AtomicResourceLedger | 快照版本检查、联合提交、实例复用、释放及 replacement 准备/回滚 |
| 动态部署环境 | core/​marl/​deployment_​env.py | 动作改变账本，下一微批据更新状态重建候选；训练执行共用解码提交接口 |
| 角色编排 | core/​marl/​orchestration/​ | 协议、Brain、Skill 权限和提案；无执行器时明确 PLANNED_ONLY |
| 迁移学习与触发 | envs/​migration_​wqmix_​env.py；core/​marl/​migration_​*；sdn/​migration_​monitor.py | 候选、趋势筛选、冷却和生命周期门控；离线环境仍按记录向后读 |
| 实际网络执行 | sdn/​；scripts/​run_​sdn_​runtime_​requests.py | VNF、Ryu/OVS、UDP 探针、迁移 prepare/commit/abort；依赖 Linux/WSL 环境 |
| Telecom Italia 实验 | experiments/​telecom_​italia_​migration/​ | 真实活动曲线驱动的独立仿真支线；规则策略，非已训练 MARL |

## 3.1 WQMIX 实际做了什么

请求 Q 网络输出每个候选的偏好，mixer 在集中训练时估计联合价值。当前 WeightedQMIXLearner 在联合 Q 低估 TD target 时使用权重 1，其余样本使用 alpha；损失为加权 Smooth-L1，可叠加 teacher action 的交叉熵。宜称为 OW-QMIX 风格实现，不应未经对照就声称完全复现了原论文全部机制。

在线执行不直接接受各请求 argmax 的组合，而是再经联合解码器。单请求 action mask 只能证明候选各自可行，不能保证多个候选合起来不争抢同一资源。真正的硬约束由联合解码和 commit_​exact 兜底。[E04、E05]

## 3.2 资源账本中的研究价值

账本按有向边计费；同一 (node, vnf_​type) 的活跃实例可以共享 CPU/MEM。共享实例意味着多个请求的资源代价不能简单相加。联合提交还检查 snapshot version，过期方案应重新解码，不能部分写入。迁移先准备新路径/实例、维持新旧状态重叠，再切换并释放旧资源，因此迁移可行性比“最终状态能放下”更严格。

这些是有价值的工程及建模基础，但“用了原子事务、mask 或 make-before-break”本身不自动构成算法创新。需要提出可量化的机制，例如冲突结构如何进入价值估计、重叠预留如何影响长期迁移收益。[E04–E07]

# 4. 实验与数据：什么可以相信，什么仍欠缺

## 4.1 已保存结果的核对

| 证据 | 核对到的结果 | 可以支持 | 不能支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3097 请求规划报告 | 3097/3097 接受；2965 微批；52.55 s；批次 P95 24.80 ms；最终账本分配为 0 | 单 trace 的批量评分、候选与生命周期准入路径可运行 | WQMIX 优于基线、真实 SLA、跨 seed 泛化 |
| 100 请求规划报告 | 100/100；95 微批；2.14 s；P95 34.31 ms | 小样本规划性能参考 | 全量并发与数据面性能 |
| HRL mask-fix 导出 | 100 条计划全部被报告为接受，含 checkpoint/trace/profile 哈希 | 比旧文档更新的合法计划导出参考 | 所有旧 HRL 权重问题已解决、各拓扑均收敛 |
| 部署五 seed 比较 | 500 请求，WQMIX 与 joint-greedy 均接受 439 | 当前候选域与测试条件下，两者接受率相同 | WQMIX 已优于强启发式 |
| 迁移 fixture | 12 条记录；100 条基础计划；本次检查 464 个回放候选无结构错误 | 接口、候选物化、mask、事务与监测检查 | 在线长期迁移收益或实测中断改善 |

前四行是读取历史产物，不是本次重跑；迁移行包括本次自检输出。[E02、E03、E12、E13]

3097 请求报告中的平均微批大小为 3097/2965 ≈ 1.045。因此“max_agents=32”只是容量上限，实际大多是单请求批。若到达近似泊松，首个请求触发固定窗口时，未触及上限的期望批大小约为 1 + λΔ；总到达率 8 req/s、窗口 5 ms 时约 1.04，与该结果相符。这个场景本来就很难证明多请求协作的优势。

保存的 58.94 req/s 是规划回放的总请求数除以该次规划耗时，不等于系统在真实网络、给定到达率和严格截止时间下可持续承载的吞吐。批次耗时也不能替代包含等待、注册、流表下发和探针的端到端时延。

## 4.2 五 seed 部署比较的关键数值

| 方法 | 接受请求/500 | 接受率 | 决策 P95（ms） |
| --- | --- | --- | --- |
| independent_top1 | 435 | 87.0% | 0.37 |
| random_feasible | 438 | 87.6% | 0.33 |
| objective_greedy | 438 | 87.6% | 0.35 |
| joint_greedy | 439 | 87.8% | 0.34 |
| WQMIX | 439 | 87.8% | 1.56 |
| MILP 标签回放 | 439 | 87.8% | 不作为求解耗时比较 |

上述值为保存报告四舍五入后的数值。MILP 行是预计算标签读取，报告中的极小耗时不是 MILP 真实求解耗时；其最优性范围也受候选集合和问题建模限制。legacy_​hrl_​only 在该报告中为 0，必须先核对数据是否含对应来源候选，不能把候选缺失算作 HRL 算法性能为零。[E03]

## 4.3 数据清单与使用建议

部署主数据： data/​deployment_​v4_​tree_​bw_​rate24_​sla80 声明训练 seed 7101–7110、验证 7201–7203、测试 7301–7305，集合不重叠；每 seed 前 100 条，5 ms 微批、Top-8。适合起步，但应补高冲突、较长生命周期、突发到达和跨拓扑测试。数据集里的 HRL 候选占比应单独统计，不能从文件夹名推断。[E14]

迁移主数据： migration_​wqmix_​v1_​seed7071_​train/​val/​test 同源于一个历史运行报告并注入热点。改变热点注入 seed 不等于独立请求 trace，当前分割不足以证明泛化。migration_​wqmix_​smoke_​seed7071 只用于自检。[E06、E13]

真实活动数据： 本地有 Telecom Italia 米兰 2013-11-01 原始日文件。预处理元数据记录 MD5 已验证、40 个网格、144 个时间点、5760 行活动数据。这里的 Internet activity 经归一化映射到 Mbps，网络拓扑及 VNF 参数是仿真假设；不能把它称作真实 SFC/VNF 迁移标注数据集。[E15]

本次验证： check_​delivery_​bundle.py 全部通过，覆盖 3 个低层候选 mask 单元测试、角色编排、replacement 账本、迁移事务、rate8 SFT 回归和迁移 WQMIX 流水线；另运行了 check_​qmix.py、check_​batch_​deployment_​wqmix.py 及 Telecom Italia 聚合/仿真单元测试，均退出成功。本次未训练新模型、未启动 Mininet、未重跑历史性能表。[E16]

# 5. 创新前需要解决的证据缺口

## 5.1 价值备份与执行动作可能不一致

WeightedQMIXLearner.train_​step 的下一动作通过逐智能体 masked argmax 产生，再送入 target mixer；该处没有调用联合解码器。实际部署则执行经过联合可行性解码后的动作。若各局部最优争抢资源，TD target 可能对应实际不可执行的组合。

这是代码级可定位的研究问题，并非本次已经证明的性能缺陷。应先统计独立 argmax 的联合冲突率、解码改动率和 target 偏差，再检验是否需要解码一致的备份。尤其不能沿用“训练和线上都用了同一解码器”就推断所有学习目标也一致。[E04、E05]

## 5.2 解码器可能解释了大部分收益

现有解码器优先最大化接受数，分数次之；当前 WQMIX 与 joint-greedy 接受数相同。因此算法贡献必须用“固定相同候选、相同解码预算、仅替换排序器”的实验隔离。还需测试关闭 WQMIX safety guard，否则结果可能来自基线回退，而非学得的排序。[E03、E05、E11]

## 5.3 迁移环境还不是完整的策略依赖动态环境

MigrationWQMIXEnv.step_​rankings 对当前候选计算奖励后递增记录索引；下一观测来自保存的下一条记录，所选动作不会在这个离线环境中改写后续快照。它可做记录回放和当前候选比较，但不足以研究迁移改变未来拥塞、实例复用和反复迁移的长期价值。[E06]

当前迁移奖励对 no-migration 使用 -1 - 2×sla_​risk，可行迁移则包含固定 SLA 正奖励及较小的迁移耗时惩罚。这是应做敏感性分析的取舍：若场景中迁移本无必要，固定不动作惩罚可能使策略过度迁移。应以相同未来负载下的增量收益、剩余寿命和中断成本验证，不能只看奖励变高。[E07]

## 5.4 Telecom Italia 支线有前视信息

simulator.py 的 brain_​rule_​marl 在迁移选择时调用 sfc.flow(slot + offset) 读取未来窗口峰值；_​forecast 用全曲线最大值限幅；归一化分位数也来自整段曲线，早期历史索引使用循环取模。因此当前结果应标作含已知轨迹信息的规则回放，不能作为严格因果预测式 MARL 成果。

应将未来峰值版本单列为预知未来的参考对照；在线版本仅使用决策时刻之前的数据，归一化参数在训练时间段固定，序列开始处不得以末尾样本补历史。已有 24 行 gated 汇总的 SLA satisfaction 均为 1.0，说明该 SLA 指标在这组模型参数下缺乏区分度。[E15、E17]

## 5.5 架构与结果的可追溯性不足

8 月 26 日交接文档、8 月 30 日在线文档和当前交付 README 存在时间差。旧文档中的失败 checkpoint、后续 mask-fix 计划和批量评分结果不能相互覆盖；在线报告还记录了外部 Desktop/​hrl 目录。发表前需冻结每次实验的代码哈希、候选生成模式、模型、原始 trace 和 profile，避免两个 HRL 目录的行为混用。

# 6. 值得优先检索和验证的创新方向

以下方向按与现有主线的衔接程度排序。每个方向都需要查新，且应保留“强启发式已经足够好”的否定结果。

## 方向 A：联合可行性感知的价值学习（优先）

问题： 单个候选可行不代表联合动作可行；局部 TD 备份与接受数优先的解码可能优化不同对象。

可提出的机制： 用候选资源 footprint 构建请求冲突关系；在训练中以同一预算下的联合解码动作计算下一状态价值，或让 critic 学习“经过解码后”的价值。若加入冲突图编码，需要证明其解决的是跨请求竞争和共享实例，而非仅增加参数。

最小验证： 固定 Top-K 生成器、训练数据、网络规模和解码预算，对比原 WQMIX、解码一致备份 WQMIX、joint-greedy、BC 以及小批次候选域精确求解器。设置批大小 1/2/4/8/16，并控制资源重叠率；同时报告接受率、每请求效用、联合冲突率、解码改动率和决策 P95。

否定条件： 在相同预算及相同候选下，学习法仍不能超过 joint-greedy，或收益仅来自更长搜索，则不支持该算法贡献。此时可将它保留为诊断结果，不应通过削弱基线制造差距。

检索词： constrained cooperative MARL；action correction/shielding；feasible Bellman backup；value factorisation with coupled constraints；learning to optimize SFC admission。

## 方向 B：截止时间约束下的自适应微批与候选预算

问题： 5 ms 窗口在低到达率下几乎没有多智能体；扩大窗口虽可能提高协调机会，也增加等待、快照过期和请求来不及启动的风险。

可提出的机制： 根据队列长度、请求剩余截止时间、预测资源冲突和解码耗时，联合选择微批窗口、Top-K/Top-R 或计算预算。目标应是截止时间内的有效准入/完成效用，计入排队与决策时间，而非单独最大化回放吞吐。

最小验证： 与固定窗口网格、即时逐请求、最早截止时间优先、固定自适应阈值启发式比较。对泊松、突发和长短寿命混合到达做同 trace 配对测试；统计等待 P95、规划 P95、截止时间前启动率、冲突率、版本重试和端到端 SLA。

否定条件： 简单阈值调度已达到相同效用，或所谓收益来自提前读取未来 trace，则不足以支持学习调度的必要性。

检索词： deadline-aware online batching；adaptive inference scheduling；resource-constrained admission control；anytime combinatorial optimization。

## 方向 C：生命周期与不确定性感知的预测迁移（重配置论文优先）

问题： 短寿命服务可能在迁移收益兑现前离开；错误预测可能增加迁移、中断和资源重叠，甚至导致来回迁移。

可提出的机制： 预测未来负载及不确定性，以剩余寿命内预期拥塞/SLA 损失的减少，抵扣状态传输、临时资源预留和中断成本；允许有意义的不动作。中央策略决定是否触发与资源预算，任务级策略选择迁移对象和目标，安全层保留确定性约束。

前置工作： 建立动作会改变后续放置、实例引用、带宽和队列的动态环境；把未来流量隔离为外生 trace；修正 Telecom Italia 前视信息，按不同日期/请求 seed 划分训练验证测试。现有记录回放环境不够。

最小验证： no-migration、reactive、causal predictive heuristic、WQMIX、生命周期门控、风险门控及其消融。用未来已知的规划器只作上界参考。指标包括过载面积、有效服务时长、中断、迁移数、反复迁移率、能耗和增量成本，并做多种预测误差测试。

否定条件： 去掉学习仅保留冷却期和寿命阈值就得到同等收益，或只改善手工奖励而损害服务质量，则创新应归因于门控机制或重新选题。

检索词： uncertainty-aware VNF migration；remaining service lifetime；counterfactual migration benefit；safe hierarchical MARL；make-before-break resource reservation。

## 方向 D：学习式中央大脑与跨操作协作（成本较高）

问题： 部署、迁移、重路由处于不同时间尺度；规则路由未学习何时该迁移、何时只重路由，以及两者的冲突。

可提出的机制： 在共享系统状态上学习事件调度或 option 选择；专业角色产生候选，由仲裁器保证安全。先保持“同一 SFT 每轮单个安全动作”，验证学习触发是否有增益，再考虑迁移与重路由的联合事务。

必须比较： 当前规则 Brain、平面单智能体策略、学习 Brain + 固定专业策略、完整层次策略。奖励需包含长期服务效用与执行失败，训练数据必须有动作后的真实状态演化。

风险： 只把类名改成 Agent、接入一个 PPO、或把 Skill 注册表包装成“智能体框架”，不构成足够研究贡献。跨操作原子事务目前尚未实现，这条路线的实现和归因成本最高。[E01]

## 6.5 建议的选题组合

若希望最快形成可检验的算法论文，选择 方向 A 为主，方向 B 作为系统预算约束；第一步先证明冲突数据上存在超越 greedy 的空间。若论文明确围绕 VNF 重配置，选择 方向 C 为主，Brain 先保留规则，避免同时训练多个尚不稳定的层。方向 D 暂作后续扩展。

候选题目可写为：“面向动态多播服务功能树的联合可行性感知多智能体调度”或“面向服务剩余生命周期的风险约束预测式 VNF 迁移”。这只是工作题目，不代表已完成新颖性认定。

# 7. 实验路线与交接操作

## 7.1 建议按四个门槛推进

| 阶段 | 要回答的问题 | 最小交付物 |
| --- | --- | --- |
| 证据冻结 | 实际跑的是哪条链、哪个模型、什么数据？ | 源码/模型/trace/profile 哈希；候选来源统计；配置与命令 |
| 难点确认 | 当前任务是否存在足够多的协作冲突或长期迁移收益？ | 批大小分布、资源冲突率、greedy 与候选域上界差距 |
| 单机制验证 | 新机制贡献能否脱离候选生成、解码预算和回退策略单独成立？ | 同候选、同预算、同 seed 的主比较及消融 |
| 泛化与执行 | 是否跨 seed/日期/拓扑成立，并能转化为实际服务收益？ | 配对置信区间、未见场景测试、小规模 Mininet 实测 |

正式结果以独立训练 seed 为重复单位，测试 trace 做配对；先报告均值、95% 置信区间和效应量，再决定是否做配对显著性检验。不要把同一策略中的每个请求都视为独立训练重复，也不要用相邻窗口随机拆分替代跨日期验证。

## 7.2 优先阅读顺序

先读本报告第 4–6 节，确定要解决的差距；再看 run_​multiagent_​online.py 和 online_​parallel_​pipeline.py 了解主执行链；随后阅读 WeightedQMIXLearner.train_​step、joint_​candidate_​decoder.py 与 BatchDeploymentEnv。如果选迁移路线，再读 MigrationWQMIXEnv、migration_​reward.py、monitor 与事务实现。旧 README 和旧交接文档只作历史背景。

## 7.3 可直接使用的检查命令

在项目根目录、已安装依赖的 Python 环境中执行：

python -m sfc_project list
python -m sfc_project doctor
python scripts/check_delivery_bundle.py
python scripts/check_qmix.py
python scripts/check_batch_deployment_wqmix.py
python -m unittest tests.test_telecom_italia_migration -v

统一 CLI 的 run 默认是预览命令，实际执行需 --execute；涉及 Mininet 的工作流还需相应系统环境与确认参数。上述检查验证接口和不变量，不代替性能实验。迁移训练入口为 scripts/​train_​migration_​baselines.py，部署训练入口为 scripts/​train_​deployment_​wqmix.py；两者的数据和权重需按各自语义配置。

## 7.4 给导师或下一位研究者的交接摘要

本项目已经实现多播 SFT 的 HRL 候选/批量策略评分、请求级 WQMIX、联合可行性解码、原子资源账本和迁移执行接口。中央大脑当前是规则策略。现有 3097 请求规划结果未启用 WQMIX；五 seed、500 请求比较中 WQMIX 与 joint-greedy 接受率相同。希望优先研究联合可行性约束下的价值学习与执行一致性，或在完善因果动态环境后研究生命周期和不确定性感知迁移。请围绕具体机制与最接近文献审查新颖性，不把架构组合、规则 Agent 或小样本成功率视为已证实创新。

# 8. 证据索引与范围说明

下列路径均相对于报告首页的项目根目录。定位同时给出类/函数/字段，便于文件后续变动后重新核查。历史报告是原始结果记录，旧 Markdown 仅为说明材料。

[E01] 角色编排： core/​marl/​orchestration/​agents.py（RuleBasedBrainAgent）；orchestrator.py（MultiAgentSFTOrchestrator、PLANNED_ONLY、single-safe-action）；configs/​multiagent_​orchestration.yaml。

[E02] 在线规划结果： artifacts/​runs/​multiagent_​online/​batched_​policy_​online_​rate8_​full_​3097.json；batched_​policy_​online_​100_​semantic_​features.json。重点字段：config.wqmix_checkpoint、summary、adapter.ranker、pipeline.ranker、data_plane_sla_measured。

[E03] 五 seed 比较： artifacts/​runs/​deployment/​baseline_​eval_​decoder_​optimized_​20260829/​deployment_​baseline_​report.json。重点字段：datasets、checkpoint_source_overlap、algorithms。

[E04] WQMIX 与账本： core/​marl/​batch_​deployment_​wqmix.py，WeightedQMIXLearner.train_step、AtomicResourceLedger.commit_exact、replacement 相关方法。

[E05] 联合执行语义： core/​marl/​joint_​candidate_​decoder.py，decode_joint_candidates；core/​marl/​joint_​candidate_​transaction.py；core/​marl/​deployment_​env.py。

[E06] 迁移回放： envs/​migration_​wqmix_​env.py，step_rankings；core/​marl/​migration_​dataset.py，next_index；docs/​migration_​wqmix_​pipeline.md。

[E07] 迁移收益与执行： core/​marl/​migration_​reward.py；sdn/​migration_​monitor.py；sdn/​online_​migration_​wqmix_​planner.py；scripts/​check_​migration_​runtime_​transaction.py。

[E08] 候选与并行： core/​marl/​deployment_​topk.py；core/​marl/​online_​parallel_​pipeline.py；core/​marl/​deployment_​worker_​pool.py。

[E09] 数据面边界： scripts/​run_​sdn_​runtime_​requests.py；README.md；docs/​ARCHITECTURE.md。涉及真实执行的本次判断为代码/文档核对，未重新启动网络。

[E10] 早期三角色 QMIX： core/​marl/​qmix.py；core/​marl/​trainable_​role_​agents.py；trainer/​role_​marl_​trainer.py；configs/​role_​marl_​train.yaml。

[E11] 在线入口： scripts/​run_​multiagent_​online.py；core/​hrl/​batched_​policy.py；docs/​multiagent_​online.md。关注 hrl-mode、trace-lookahead-prefetch、wqmix-safety-guard。

[E12] 更新的 HRL 导出： artifacts/​runs/​hrl/​export_​current_​seed7071_​rate8_​100_​mask_​fix_​v2/​summary.json。记录 checkpoint、请求、profile 和计划的 SHA-256。

[E13] 迁移 fixture： data/​migration_​wqmix_​smoke_​seed7071/​batches.jsonl；artifacts/​reference_​runs/​migration/​migration_​baselines_​smoke/​migration_​wqmix.pt；runtime_​rate8_​seed7071_​first100.json。

[E14] 部署数据： data/​deployment_​v4_​tree_​bw_​rate24_​sla80/​manifest.json；data/​CATALOG.md。目录册为 8 月 26 日快照，应与实际 manifest 联读。

[E15] Telecom Italia 来源： data/​telecom_​italia/​processed/​milan_​internet_​activity.metadata.json；experiments/​telecom_​italia_​migration/​simulator.py 的 _robust_scale、_forecast、_migrate；数据 DOI：10.7910/DVN/EGZHFV（本次仅核对本地来源记录）。

[E16] 本次自检： artifacts/​handoff_​audit_​20260905/​delivery_​check.log、deployment_​wqmix_​check.log、role_​qmix_​check.log、telecom_​check.log。未据短测试推断收敛或最终性能。

[E17] Telecom Italia 保存汇总： artifacts/​runs/​telecom_​italia_​migration/​real_​day1_​full_​sweep_​gated/​experiment_​spec.json、summary.csv。4 个规则/启发式版本，6 档 SFC 数量，144 时隙。

本报告仅新增交接文档和核查产物，没有实现上述研究方向，也没有修改现有算法来追求更高实验指标。进行新颖性检索时，应围绕方向 A–D 的具体约束、机制、最接近方法与验证差距，逐项决定保留、缩小或放弃。